## Slide 1: Log4x研发&交付流程
版本确认
安装准备
业务接入
版本获取
安装部署
紧急流程
项目启动，确认项目使用Log4x版本，咨询售前，方案组（基于技术建议书）.
1.指定交付负责人，2.初次确认接入范围-项目经理 3.梳理设备清单和部署规划文档（清单模板）4.特殊场景（升级、迁移等）或业务接入大时，需要请研发协助，研发负责人：张建
1.再次确认业务范围 --项目经理2.检查埋点包是否缺失，缺失咨询研发负责人：陈绍峰
产品规划，产品安装（指导培训），DEMO调测，交付负责人全程搞定
版本确认后，需要从研发处获取版本，指定研发人员：陈绍峰
交维
项目结束，产品培训，提供交维文档
在项目遇到特殊情况，如现场交付和研发任务冲突，汤其奇和梁勇共同商讨项目优先级

## Slide 2: Log4x问题排查流程
01
02
03
04
部署安装
1.内部解决，上升杨文业、沈昆协助解决2.24小时后，研发协助，研发负责人：张建
bug问题排查
1.内部以杨文业，沈昆为主导，确认是否为BUG 2.交付负责人拉会与研发沟通确认，研发负责人：陈绍峰，张建
业务对接
1.内部解决，上升杨文业、沈昆协助解决2.24小时后，研发协助，研发负责人：陈绍峰
需求问题确认
1.优先交付内部，以杨文业，沈昆为主导确认是否为问题。
2.交付负责人拉会，过需求，是否做，计划周期时间及工时。研发负责人：梁勇
交付负责人：问题做跟踪记录在线文档
交付负责人：问题做跟踪记录在线文档

## Slide 3: Log4x版本内容
Log4x版本相关
Log4x-web
Log4x-service
Log4x-schedule
Log4x-proxy
Log4x-数据库脚本
Log4x-agent包 —应用接入，需要跟版本配套，采集工具
Log4x-flink-job包 —版本对应 会变更
flink-lib 依赖包 —版本对应
中间件，确认安装包的版本，文档梳理中间件版本号（交付负责人）
【腾讯文档】Log4x文档梳理
https://docs.qq.com/sheet/DWVhwUm1XcFZ1SGdr
【腾讯文档】log4x FAQ
https://docs.qq.com/doc/DWXFsYXdHVFZ4U3p2
版本获取链接：

## Slide 4
http://10.1.234.62:8080/ log4x/log4x123
自动化部署脚本 用于学习和poc测试。
安装文档 --交付在研发的文档基础上，更新两份1.手动安装 2.自动化部署的安装
mysql数据库脚本
1.提问题的标准，问题最后收集到log4x FAQ
2.脚本拆分 —芮浏
3.安排专人研究。 —英俊，芮浏 hadoop,hbase深入研究内核机制和kerberos认证
4.Log4x 相关文档 梳理成在线文档